Peyzaj Sektörü Derneği (PEYSED)
www.peysed.org

PEYSED-PKT-01

Peyzaj Sözleşmeleri Ek Paketi

Peyzaj firmalarının sık karşılaştığı on bir iş türü için özel koşul ve sözleşme ekleri.

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge türü | Doldurulabilir örnek şablon |
| Hedef kullanıcı | Peyzaj firmaları, fidanlıklar, site/tesis yönetimleri ve iş sahipleri |
| Sürüm | 1.0 / Ağustos 2026 |
| Son mevzuat kontrolü | 20 Ağustos 2026 |
| Kullanım | [●] Ticari işlem [●] Tüketici işlemi [●] Kamu işi [●] Diğer |

ÖNEMLI HUKUK NOTU

Bu metin genel bilgilendirme ve taslak amaçlıdır; somut olaya özel hukuki görüş değildir. Tarafların sıfatı, işin bedeli, taşınmazın niteliği, ruhsat/izinler, vergi, tüketici işlemi, kişisel veri, iş güvenliği ve kamu ihale rejimi sonuçları değiştirebilir. İmzadan önce avukat, mali müşavir ve ilgili teknik uzman tarafından güncel mevzuat ile proje özelinde gözden geçirilmelidir. Köşeli parantezli alanlar doldurulmalı, seçeneklerden uygulanmayanlar silinmelidir.

# Şablon nasıl kullanılır

- [●] işaretli alanları doldurun; alternatif düzenlemelerden yalnızca uygun olanı bırakın.

- Teklif, keşif özeti, metraj, uygulama projesi, iş programı ve birim fiyat listesini tarih/sürüm bilgisiyle ek yapın.

- Çelişki hâlinde belge öncelik sırasını açıkça yazın; sözlü değişiklik yerine yazılı değişiklik emri kullanın.

- Tüketiciyle uzaktan veya iş yeri dışında sözleşme kuruluyorsa ön bilgilendirme ve cayma rejimini ayrıca kontrol edin.

- Kamu kurumlarıyla yapılacak işlerde bu şablon tek başına kullanılmamalı; ihale dokümanları ve kamu sözleşme mevzuatı esas alınmalıdır.

# Paket içeriği

- Peyzaj Keşif ve Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi

- Yıllık Peyzaj Bakım Sözleşmesi

- Fidanlık ve Bitki Tedarik Sözleşmesi

- Bitki Dikim ve Garanti Sözleşmesi

- Peyzaj Alt Yüklenici Sözleşmesi

- Makine ve Ekipman Kiralama Sözleşmesi

- Havuz ve Süs Havuzu Uygulama Sözleşmesi

- Drenaj ve Yağmur Suyu Yönetimi Uygulama Sözleşmesi

- Sert Zemin ve Kent Mobilyası Uygulama Sözleşmesi

- Dikey Bahçe ve Çatı Bahçesi Sözleşmesi

- Site Yönetimleri İçin Ortak Alan Bakım Sözleşmesi

KURUMSAL KULLANIM

Bu paket, PEYSED'in sektörde ortak dil, şeffaf kapsam ve uygulanabilir kalite ölçütleri oluşturma çalışmasının parçasıdır. Kullanıcı, yalnızca kendi işine uygun bölümü kopyalamalı; köşeli parantezli alanları doldurmalı ve proje eklerini tarih/sürüm numarasıyla ilişkilendirmelidir.

KULLANIM MODELI

Her sözleşme için önce taraflar, kapsam, bedel, süre, değişiklik emri, kabul, ayıp/garanti, fesih, kişisel veri ve uyuşmazlık hükümleri doldurulmalı; ardından aşağıdaki işe özel koşullar eklenmelidir. Mevcut PEYSED ana sözleşme şablonları genel hüküm çekirdeği olarak kullanılabilir.

# 1. Peyzaj Keşif ve Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-01 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Yerinde inceleme, ihtiyaç programı, ölçüm kapsamı, rapor ve keşif bedeli. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Keşif ve danışmanlık ayrı ve ücretli bir mesleki hizmettir; ücret [●] TL + KDV, ödeme zamanı [●].

- Teslimler: mevcut durum notu, fotoğraf kaydı, ön riskler, yaklaşık kapsam ve öneri raporu. Hassas ölçüm, zemin etüdü, laboratuvar analizi ve uygulama projesi kapsam dışıdır.

- İşveren erişim, mevcut proje/altyapı verisi ve güvenli saha koşulunu sağlar. Görülmeyen altyapı ve doğrulanmamış veriler açık varsayım olarak rapora yazılır.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 2. Yıllık Peyzaj Bakım Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-02 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Aylık program, mevsimsel işler, sarf malzemesi, performans ve fiyat güncellemesi. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Bakım alanı, ziyaret sıklığı, personel-saat, ekipman, sarf ve kapsam dışı yenilemeler Ek-1'de gösterilir.

- Aylık servis kaydı ve fotoğraflı rapor hakedişin ekidir. Su/enerji kesintisi, vandalizm, hastalık salgını ve üçüncü kişi müdahalesi ayrıca kaydedilir.

- Asgari ücret, akaryakıt, kur ve girdi değişimleri için objektif fiyat güncelleme formülü [●] olarak belirlenir; firmalar arası ortak fiyat kararı oluşturulamaz.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 3. Fidanlık ve Bitki Tedarik Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-03 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Tür, form, boy, kök sistemi, parti kabulü, nakliye ve reddetme kriterleri. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Botanik ad, çeşit, üretim şekli, boy/çap, kap veya kök topu ölçüsü, adet ve menşe Ek-1 bitki listesinde yazılır.

- Yerli üretim tercih edilebilir; ancak menşe tek başına kabul sebebi değildir. Sağlık, form, kök kalitesi, tür doğruluğu ve izlenebilirlik kriterleri karşılanır.

- Numune/parti onayı nihai kabul değildir. Nakliye hasarı, kök bozulması, zararlı/hastalık ve tür uyumsuzluğunda tutanakla ret/değişim uygulanır.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 4. Bitki Dikim ve Garanti Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-04 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Dikim hazırlığı, can suyu, tesis bakımı, tutma garantisi ve istisnalar. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Toprak, drenaj, çukur, ankraj, dikim kotu, malç ve sulama yöntemi onaylı detaylara uygun yürütülür.

- Garanti süresi [●] aydır. Garanti; düzenli bakım ve sulama kayıtlarının tutulması şartıyla, yüklenici kusuruna bağlı kayıpları kapsar.

- Aşırı hava, vandalizm, hayvan zararı, üçüncü kişi müdahalesi, su kalitesi veya bakımın işveren/başka firma tarafından hatalı yapılması belgelenirse sorumluluk kusur oranına göre değerlendirilir.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 5. Peyzaj Alt Yüklenici Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-05 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Ana sözleşmeye uyum, koordinasyon, ödeme, kabul, iş güvenliği ve doğrudan talimat sınırı. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Alt yüklenicinin işi Ek-1 metraj ve teknik şartnameyle sınırlıdır; iş sahibinin doğrudan talimatı ana yüklenicinin yazılı onayı olmadan bedel/süre değişikliği doğurmaz.

- Alt yüklenici personel, vergi, SGK ve kendi iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirir; ana yüklenicinin kanunen devredilemeyen sorumlulukları saklıdır.

- Hakediş, ölçüm ve kabul düzeni; kesinti/teminat; gizlilik, proje dosyası kullanımı ve alt-alt yüklenici yasağı açıkça doldurulur.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 6. Makine ve Ekipman Kiralama Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-06 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Teslim durumu, operatör, yakıt, bakım, hasar, iş güvenliği ve iade. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Ekipmanın marka/model/seri no, sayaç değeri, aksesuarı ve mevcut hasarı teslim tutanağında fotoğraflanır.

- Operatörlü/operatörsüz kullanım, yakıt, nakliye, günlük çalışma limiti, arıza süresi ve yedek ekipman koşulları [●] olarak belirlenir.

- Kullanıcı yalnızca yetkin personel çalıştırır; periyodik kontrol ve zorunlu belgeler teslimde doğrulanır. Olağan aşınma ile kullanıcı kusuru ayrıştırılır.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 7. Havuz ve Süs Havuzu Uygulama Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-07 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Su yalıtımı, mekanik-elektrik işler, test, su kalitesi ve bakım devri. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Statik, mekanik, elektrik, su yalıtımı, kaplama, filtrasyon ve otomasyon disiplinlerinin tasarım sorumluları Ek-1'de gösterilir.

- Basınç/sızdırmazlık, elektrik güvenliği, debi, filtrasyon ve devreye alma testleri yazılı protokolle yapılır; kimyasal kullanımında güvenlik formları teslim edilir.

- Kullanım suyu veya yüzme havuzu niteliği varsa ilgili sağlık ve yerel idare koşulları ayrıca uyarlanır; bu şablon ruhsat/izin yerine geçmez.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 8. Drenaj ve Yağmur Suyu Yönetimi Uygulama Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-08 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Kotlar, kapasite, deşarj noktası, sızdırma, test ve taşkın sorumluluğu. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Tasarım yağışı, zemin geçirgenliği, kot/rögar verisi ve deşarj izni işveren tarafından sağlanan veya uzman tarafından doğrulanan girdiler olarak yazılır.

- Boru, kanal, geotekstil, agrega, rögar, biyolojik hendek ve depolama elemanları onaylı projeye göre uygulanır; kapatılmadan önce fotoğraf ve kot kaydı alınır.

- Yetersiz/yanlış başlangıç verisi, üçüncü kişi bağlantısı veya olağanüstü yağış iddiası kayıt ve uzman değerlendirmesiyle incelenir; sınırsız sonuç garantisi verilmez.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 9. Sert Zemin ve Kent Mobilyası Uygulama Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-09 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Altyapı, numune, tolerans, erişilebilirlik, ankraj ve kabul. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Alt temel, eğim, derz, kaplama, bordür, rampa, hissedilebilir yüzey ve mobilya ankraj detayları onaylı uygulama projesine bağlanır.

- Malzeme numunesi görsel onaydır; dayanım ve performans belgeleri ayrıca aranır. Kayma, su birikmesi, kot ve yüzey toleransları şartnamede sayısal belirlenir.

- Erişilebilirlik ve ergonomi değerlendirmesi yalnız görselliğe bırakılmaz; geçiş genişliği, kullanım alanı ve bakım erişimi kontrol edilir.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 10. Dikey Bahçe ve Çatı Bahçesi Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-10 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Taşıyıcılık, yalıtım, drenaj, rüzgâr, sulama, bakım erişimi ve performans. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Statik uygunluk, su yalıtımı, kök tutucu katman, drenaj, taşma ve rüzgâr hesabı yetkili disiplinlerce doğrulanmadan uygulamaya başlanmaz.

- Bitki seçimi mikroiklim, cephe yönü, yük, sulama suyu ve bakım erişimine göre yapılır. Sistem performansı; canlılık, sızıntısızlık ve hidrolik çalışma ölçütleriyle kabul edilir.

- Uzaktan izleme, gübreleme ünitesi, sarf ve periyodik bakım sorumluları ile acil müdahale süresi [●] olarak belirlenir.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# 11. Site Yönetimleri İçin Ortak Alan Bakım Sözleşmesi

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Belge kodu | PEYSED-SÖZ-EK-11 |
| Taraflar | İş sahibi: [●] Hizmet sağlayıcı/yüklenici: [●] |
| İşin yeri ve süresi | Yer: [●] Başlangıç: [●] Bitiş/süre: [●] |
| Bedel ve ödeme | Bedel: [●] TL + KDV Ödeme/hakediş: [●] Teminat/kesinti: [●] |
| Ekler | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] |

## Amaç ve kapsam

Temsil yetkisi, alan listesi, sakin talepleri, ziyaret planı ve ortak alan güvenliği. Kapsam yalnızca tarih ve sürümü yazılı eklerde belirtilen işlerdir; kapsam dışı veya miktarı değişen işler yazılı değişiklik emri olmadan yürütülmez.

## İşe özel koşullar

- Yönetimin temsil yetkisi ve karar dayanağı sözleşme ekine alınır. Bağımsız bölüm talepleri, yetkili yönetim temsilcisinin yazılı onayı olmadan kapsam değişikliği oluşturmaz.

- Çocuk oyun alanı, havuz çevresi, otopark, yol ve ortak altyapı çalışmalarında erişim/kapatma planı ile sakin bilgilendirmesi yönetimle koordine edilir.

- Aylık sabit hizmet, ilave iş, acil çağrı, bitki/malzeme tedariki ve atık bertaraf bedelleri birbirinden ayrılır.

## Ortak sözleşme kontrolü

- ☐ Tarafların tacir/tüketici/kamu/site yönetimi sıfatı ve temsil yetkisi doğrulandı.

- ☐ Bedel, KDV/tevkifat, ödeme vadesi, fiyat güncellemesi ve gecikme sonuçları açıklandı.

- ☐ İş programı, erişim, izin, altyapı verisi ve iş güvenliği koordinasyonu yazıldı.

- ☐ Değişiklik emri, kayıt, kabul, ayıp bildirimi, garanti ve fesih mekanizması seçildi.

- ☐ KVKK, gizlilik, fikrî hak, tebligat ve uyuşmazlık hükümleri somut işe uyarlandı.

İmza bloğu: Paketin sonundaki ortak imza ve ek kontrol sayfası kullanılacaktır.

# Ortak imza ve ek kontrol sayfası

Bu sayfa, seçilen işe özel sözleşme koşuluyla birlikte imzalanır ve her sözleşme için gerektiği kadar çoğaltılır.

| Alan | Doldurulacak bilgi / seçim |
| --- | --- |
| Sözleşme/özel koşul adı | [●] |
| Belge kodu ve sürümü | [●] |
| İş/proje ve mahal | [●] |
| İmza tarihi | [●] |
| Sözleşme ekleri | Teklif [●] • keşif/metraj [●] • proje/şartname [●] • iş programı [●] • diğer [●] |

| İş sahibi / işveren | Yüklenici / hizmet sağlayıcı |
| --- | --- |
| Ad/unvan: [●] • Yetkili: [●] Tarih: [●] • İmza/kaşe: [●] | Ad/unvan: [●] • Yetkili: [●] Tarih: [●] • İmza/kaşe: [●] |

# Kaynaklar ve güncellik

Şablonlar hazırlanırken aşağıdaki resmî kaynaklar dikkate alınmıştır. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2026. Uygulama öncesinde güncellik kontrolü yapılmalıdır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Rekabet Kurumu güncel kılavuz duyurusu

SORUMLULUK NOTU

PEYSED bu şablonların kullanıldığı somut işlemin tarafı, hukuk danışmanı, proje müellifi veya denetçisi değildir. Emredici mevzuat, kamu ihale dokümanı, ruhsat ve yerel idare koşulları her zaman önceliklidir.